××铁路电气化提速改造工程第×标段

应

急

预

案

编

制

计

划

状    态        受 控

编    号

编制部门   工   程   部

编    制

复    核

审    批

××集团××铁路电气化提速改造工程指挥部

二○××年二月

应急预案编制计划

一、编制目的

为了预防和控制施工现场、生活区、办公区潜在的事故、事件或紧急情况，做好事故、事件应急准备，以便发生紧急情况和突发事故、事件时能及时有效地采取应急控制，最大限度地预防和减少可能造成的疾病、伤害、损失和环境影响，故制定本计划。

二、编制依据

1、公司一体化管理体系有关规定。

2、经理部辖区内的工程项目及施工条件、驻地现场情况等。

3、上级及有关单位的规定和要求。

三、相关职责

1、经理部主管生产的副经理全面控制应急预案编制计划的制定和编制、应急准备和响应的演习和实施。

2、工程技术部为应急预案（准备）和响应的主控部门，按照上级规定做好日常管理工作，负责编制部门范围内有关应急预案，并督促、指导其他相应部门制定出有针对性的应急预案。负责督促、指导应急预案的实施工作。

3、物资设备部负责施工现场、生活和办公区应急物资、设备或设施的配置和管理工作。

4、公安派出所负责消防工具、设备的规划和管理工作。

5、安全环保部负责重大事故的调查处理和报告。

6、综合办公室负责伤害性应急准备的管理工作。

四、编制要求

1、可能发生事故性质、后果。

2、与外部机构的联系（消防、医院、环保局等），公布内外部联系电话、方法等。

3、报警、联络步骤。公布内外部报警电话和具体联络的方法和程序等。

4、应急指挥者、参与者的责任、义务。对应急组织中有特殊要求的人员，须经过相应的培训教育，特别是应急组织的关键人员，应具备处理紧急情况和突发事件的能力要求。如：消防应急成员中义务消防员、现场救护和饮食意外事件应急成员中的救护人员等。

5、指挥中心地点、组织机构。指挥中心设于何处，联系电话和方法，组织机构的设置及人员组成、分工等。

6、应急物资、设备或设施配备情况。应急物资、设备或设施的配置数量、清单、存放地点、拟用何处等。

6、可能条件下的事故演习。消防应急响应、现场人员伤害应急响应须进行演习，其他是否要应急演习根据实际需要而定，必要时在应急预案中明确规定。

7、明确规定任何人发现人身事故、火灾、重大环境影响或自然灾害来临，立即根据公布的应急电话号码报警，不得延误。

8、紧急情况或突发事件发生后，职能部门须按规定负责事故的调查、处理和统计上报。

五、应急预案的编制和批准程序

1、应急预案的编制项目计划、责任见附表。

2、应急预案的批准。

（1）.经理部生活和办公区相关应急预案、施工现场消防应急预案以及其他单项预案由项目经理审批。

（2）.施工现场突发伤害性事故应急预案由公司工程部审核后，公司分管生产的副总经理审批。

附件：一、应急预案编制计划

二、应急计划明细表

三、应急设备清单

四、应急计划演习记录

附表                        应  急  预  案  编  制  计  划

| 序号 | 应急预案项目 | 主要涉及内容 | 责任编制部门 | 文件要求的批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急预案 | （生活和办公区、施工现场）消防 | 公安派出所 | 项目经理 |
| 2 | 卫生防疫应急预案 | 卫生防疫 | 综合办公室 | 项目经理 |
| 3 | 防食物中毒应急预案 | 食物中毒预防和应急措施 | 综合办公室 | 项目经理 |
| 4 | 既有线施工行车安全应急预案 | 既有线行车安全预防和应急措施 | 安全环保部 | 公司生产副总经理 |
| 5 | 施工现场意外伤害应急预案 | 现场电气焊、大型设备安装作业现场、基坑开挖、隧道开挖作业现场、铺架吊运及铺架设备走行现场、钢梁拖拉作业现场、防水作业现场、油库、木工棚及配电室、试验室 | 工程技术部 | 公司生产副总经理 |
| 6 | 爆破作业应急预案 | 爆破作业的防护和应急措施 | 工程技术部 | 项目经理 |
| 7 | 施工现场环境保护应急预案 | 对可能导致的环境破坏、污染事件的预防和应急措施 | 工程技术部 | 项目经理 |
| 8 | 有毒有害物质泄漏应急预案 | 有毒有害的油、气等泄漏事件的预防和应急措施 | 安全环保部 | 项目经理 |
| 9 | 其他 | 其他需要编制的应急预案 | 按程序文件界定 | 按程序文件界定 |

应急计划明细表

编号：

| 序号 | 应急计划名称 | 编制人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |

编制人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

应急设备清单

编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |

编制人：　　　　　日期：　　　　　　　　批准人：　　　　　日期：

应急计划演习记录

编号：

| 演习名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 演习时间 |  |  | 地点 |  |
| 主要 参加人员 |  |  |  |  |
| 演习主要内容 |  |  |  |  |
| 演习效果 负责人： |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 审核人 |  |