注册建造师施工管理签章文件表格

（矿山工程）

| 序号 | 工程类别 | 文件类别 | 文件名称 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤炭 | 施工组织管理 | 平硐施工组织设计 | CH101 |
|  |  |  | 斜井施工组织设计 | CH102 |
|  |  |  | 立井井筒施工组织设计 | CH103 |
|  |  |  | 采取冻结、沉井、地面预注浆方法施工的井巷单位工程施工组织设计 | CH104 |
|  |  |  | 井塔施工组织设计 | CH105 |
|  |  |  | 铁路(专用线)施工组织设计 | CH106 |
|  |  |  | 装车系统施工组织设计 | CH107 |
|  |  |  | 大型构筑物施工组织设计 | CH108 |
|  |  |  | 大型桥涵等施工组织设计 | CH109 |
|  |  |  | Φ4m及以上永久提升机施工组织设计 | CH110 |
|  |  |  | 多绳轮提升机施工组织设计 | CH111 |
|  |  |  | 永久井架(亭式除外)施工组织设计 | CH112 |
|  |  |  | 主副井井筒装备施工组织设计 | CH113 |
|  |  |  | 35kV及以上输变电设备施工组织设计 | CH114 |
|  |  |  | 井下皮带强度为1000kN/m及以上的强力皮带输送机施工组织设计 | CH115 |
|  |  |  | 矿井地面生产系统、洗选厂等施工组织设计 | CH116 |
|  |  |  | 立井井筒开工报告、竣工报告 | CH117-1、2 |
|  |  |  | 斜井井筒开工报告、竣工报告 | CH118-1、2 |
|  |  |  | 平硐开工报告、竣工报告 | CH119-1、2 |
|  |  |  | 箕斗装载硐室开工报告、竣工报告 | CH120-1、2 |
|  |  |  | 井底连接处开工报告、竣工报告 | CH121-1、2 |
|  |  |  | 煤仓开工报告、竣工报告 | CH122-1、2 |
|  |  |  | 泵房变电所开工报告、竣工报告 | CH123-1、2 |
|  |  |  | 井底车场与硐室开工报告、竣工报告 | CH124-1、2 |
|  |  |  | 轨道大巷开工报告、竣工报告 | CH125-1、2 |
|  |  |  | 运输大巷开工报告、竣工报告 | CH126-1、2 |
|  |  |  | 上下山巷道开工报告、竣工报告 | CH127-1、2 |
|  |  |  | 回风大巷开工报告、竣工报告 | CH128-1、2 |
|  |  |  | 立井冻结井筒开工报告、竣工报告 | CH129-1、2 |
|  |  |  | 大钻机钻井开工报告、竣工报告 | CH130-1、2 |
|  |  |  | 开拓或开采巷道开工报告、竣工报告 | CH131-1、2 |
|  |  |  | 矿井井筒永久提升机安装开工报告、竣工报告 | CH132-1、2 |
|  |  |  | 立井井筒装备安装开工报告、竣工报告 | CH133-1、2 |
|  |  |  | 矿井永久主排水设备安装开工报告、竣工报告 | CH134-1、2 |
|  |  |  | 矿井永久主通风机安装开工报告、竣工报告 | CH135-1、2 |
|  |  |  | 矿井永久主压风设备安装开工报告、竣工报告 | CH136-1、2 |
|  |  |  | 矿井综采设备安装开工报告、竣工报告 | CH137-1、2 |
|  |  |  | 矿井井下带式输送机安装开工报告、竣工报告 | CH138-1、2 |
|  |  |  | 35kV以上地面变电站安装开工报告、竣工报告 | CH139-1、2 |
|  |  |  | 井下中央变电所设备安装开工报告、竣工报告 | CH140-1、2 |
|  |  |  | 永久井架安装开工报告、竣工报告 | CH141-1、2 |
|  |  |  | 矿井地面生产系统开工报告、竣工报告 | CH142-1、2 |
|  |  |  | 选煤厂相应配套设施开工报告、竣工报告 | CH143-1、2 |
|  |  |  | 装车系统开工报告、竣工报告 | CH144-1、2 |
|  |  |  | 铁路专用线开工报告、竣工报告 | CH145-1、2 |
|  |  |  | 选煤厂机电设备安装开工报告、竣工报告 | CH146-1、2 |
|  |  |  | 露天矿剥离工程开工报告、竣工报告 | CH147-1、2 |
|  |  |  | 分项工程报验单 | CH148 |
|  |  |  | 未完工程一览表 | CH149 |
|  |  |  | 竣工验收申请 | CH150 |
|  |  |  | 工程竣工验收证书 | CH151-1、2 |
|  |  |  | 项目管理目标责任书 | CH152 |
|  | 冶金 |  | 项目管理实施计划 | CH153 |
|  |  |  | 施工组织报审表 | CH154 |
|  |  |  | 施工方案审批 | CH155 |
|  |  |  | 施工、复工、竣工申报表 | CH156 |
|  |  |  | 项目管理目标责任书 | CH152 |
|  | 化工 |  | 项目管理实施计划 | CH153 |
|  |  |  | 施工组织报审表 | CH154 |
|  |  |  | 施工方案审报 | CH155 |
|  |  |  | 单位工程开工报告、竣工报告 | CH157 |
|  |  |  | 中间验收报告 | CH158 |
|  |  |  | 工程验收报告 | CH159 |
|  |  |  | 工程项目的交接与回访保修 | CH160 |
|  |  |  | 施工、复工、竣工申报表 | CH161 |
|  |  |  | 单位工程竣工验收证书 | CH151 |
|  |  |  | 工程洽商记录 | CH163 |
|  | 建材 |  | 施工组织设计审批表 | CH154 |
|  |  |  | 单位、分部、分项工程划分 | CH164 |
|  |  |  | 项目工程开工申请单 | CH165 |
|  |  |  | 单位工程开工报告、竣工报告 | CH157 |
|  |  |  | 分项工程开工报告、竣工报告 | CH166 |
|  |  |  | 分项工程报验单 | CH148 |
|  |  |  | 工程竣工总结 | CH167 |
|  |  |  | 工程交工验收申请表 | CH168 |
|  |  |  | 交工工程报告 | CH169 |
|  |  |  | 交工工程数量表 | CH170 |
|  |  |  | 未完工程一览表 | CH149 |
|  |  |  | 工程缺陷一览表 | CH171 |
|  |  |  | 工程交工验收证书 | CH172 |
|  |  |  | 竣工验收申请 | CH150 |
|  |  |  | 平硐施工组织设计 | CH101 |
|  | 铀矿 |  | 斜井施工组织设计 | CH102 |
|  |  |  | 立井井筒施工组织设计 | CH103 |
|  |  |  | 机修硐室施工组织设计 | CH173 |
|  |  |  | 泵房变电所施工组织设计 | CH174 |
|  |  |  | 井底车场与硐室施工组织设计 | CH175 |
|  |  |  | 石门施工组织设计 | CH176 |
|  |  |  | 运输大巷施工组织设计 | CH177 |
|  |  |  | 回风大巷矿建施工组织设计 | CH178 |
|  |  |  | 采准巷道施工组织设计 | CH179 |
|  |  |  | 集中溜矿系统工程施工组织设计 | CH180 |
|  |  |  | 充填系统工程施工组织设计 | CH181 |
|  |  |  | 建筑物（三层以上）施工组织设计 | CH116 |
|  |  |  | 井塔施工组织设计 | CH105 |
|  |  |  | 大型构筑物施工组织设计 | CH108 |
|  |  |  | 永久提升机安装施工组织设计 | CH110 |
|  |  |  | 多绳轮提升机安装施工组织设计 | CH111 |
|  |  |  | 永久井架（塔式除外）安装施工组织设计 | CH112 |
|  |  |  | 氡防护室施工组织设计 | CH182 |
|  |  |  | γ计量检测室施工组织设计 | CH183 |
|  |  |  | 物探检测站施工组织设计 | CH184 |
|  |  |  | 放射性尾矿库施工组织设计 | CH185 |
|  |  |  | 立井井筒开工报告、竣工报告 | CH117 |
|  |  |  | 斜井井筒开工报告、竣工报告 | CH118 |
|  |  |  | 平硐开工报告、竣工报告 | CH119 |
|  |  |  | 机修硐室开工报告、竣工报告 | CH186 |
|  |  |  | 箕斗装载硐室开工报告、竣工报告 | CH120 |
|  |  |  | 泵房变电所开工报告、竣工报告 | CH123 |
|  |  |  | 井底车场与硐室开工报告、竣工报告 | CH124 |
|  |  |  | 石门开工报告、竣工报告 | CH187 |
|  |  |  | 运输大巷开工报告、竣工报告 | CH126 |
|  |  |  | 回风大巷开工报告、竣工报告 | CH128 |
|  |  |  | 采准巷道开工报告、竣工报告 | CH188 |
|  |  |  | 集中溜矿系统开工报告、竣工报告 | CH189 |
|  |  |  | 充填系统开工报告、竣工报告 | CH190 |
|  |  |  | 矿井永久提升机安装开工报告、竣工报告 | CH132 |
|  |  |  | 矿井主排水设备安装开工报告、竣工报告 | CH134 |
|  |  |  | 主通风机安装开工报告、竣工报告 | CH135 |
|  |  |  | 井下中央变电所安装开工报告、竣工报告 | CH140 |
|  |  |  | 永久井架安装开工报告、竣工报告 | CH141 |
|  |  |  | 露天矿剥离工程开工报告、竣工报告 | CH147 |
|  |  |  | 原料矿仓开工报告、竣工报告 | CH191 |
|  |  |  | 氡防护室开工报告、竣工报告 | CH192 |
|  |  |  | γ计量检测室开工报告、竣工报告 | CH193 |
|  |  |  | 物探检测站开工报告、竣工报告 | CH194 |
|  |  |  | 放射性尾矿库开工报告、竣工报告 | CH195 |
|  |  |  | 设计交底记录 | CH196 |
|  |  |  | 单位工程验收报告 | CH197 |
|  |  |  | 重要部位分部工程和特殊分项工程验收报告 | CH198 |
|  |  |  | 隐蔽工程质量验收报告 | CH199 |
|  |  |  |  | \ |
| 2 | 煤炭 | 施工进度管理 | 总体计划表 | CH201 |
|  | 冶金 |  | 总体工程施工进度计划表 | CH201 |
|  | 化工 |  | 节点控制 | CH202 |
|  |  |  | 工程进度统计表 | CH203 |
|  |  |  | 工程施工进度计划报批单 | CH201 |
|  | 建材 |  | 总体施工工程进度计划横道图 | GH204 |
|  |  |  | 阶段施工工程进度计划横道图 | CH205 |
|  |  |  | 月施工工程进度计划横道图 | CH206 |
|  |  |  | 分项工程进度计划横道图 | CH207 |
|  |  |  | 工程进度统计表 | CH203 |
|  |  |  |  | \ |
|  | 铀矿 |  | 变更单价测算表 | CH301 |
| 3 | 煤炭 | 合同管理 | 月变更支付月报 | CH302 |
|  |  |  | 月增补清单支付月报 | CH303 |
|  |  |  | 变更费用申请单 | CH304 |
|  |  |  | 工程变更令 | CH305 |
|  |  |  | 工程分包申请审批单 | CH306 |
|  |  |  | 月计量报审表 | CH307 |
|  |  |  | 月支付报审表 | CH308 |
|  |  |  | 总体计量支付报审表 | CH309 |
|  |  |  | 节点控制 | CH310 |
|  | 冶金 |  | 工程进度统计表 | CH311 |
|  |  |  | 材料采购计划表 | CH312 |
|  |  |  | 设备采购计划表 | CH313 |
|  |  |  | 材料设备采购招标书 | CH314 |
|  |  |  | 合同评审记录 | CH315 |
|  |  |  | 合同变更和索赔申请报告 | CH316 |
|  |  |  | 工程分包招标书 | CH317 |
|  | 化工 |  | 工程分包合同 | CH318 |
|  |  |  | 工程合同评审记录 | CH319 |
|  |  |  | 工程合同变更和索赔申请报告 | CH316 |
|  |  |  | 材料采购计划表 | CH312 |
|  |  |  | 设备采购计划表 | CH313 |
|  |  |  | 材料设备采购招标书 | CH314 |
|  |  |  | 工程量清单核算 | CH320 |
|  |  |  | 清单核算 | CH320 |
|  | 建材 |  | 现场确认单 | CH325 |
|  |  |  | 变更单价测算表 | CH301 |
|  |  |  | 月变更支付月报 | CH302 |
|  |  |  | 月增补清单支付月报 | CH303 |
|  |  |  | 变更费用申请单 | CH304 |
|  |  |  | 工程变更令 | CH305 |
|  |  |  | 工程变更一览表 | CH326 |
|  |  |  | 工程分包申请审批单 | CH306 |
|  |  |  | 分包意向申请 | CH327 |
|  |  |  | 工程分包合同 | CH318 |
|  |  |  | 材料采购合同 | CH328 |
|  |  |  | 月计量报审表 | CH307 |
|  |  |  | 月支付报审表 | CH308 |
|  |  |  | 总体计量支付报审表 | CH309 |
|  |  |  | 交工证书、竣工文件 | CH329 |
|  |  |  | 变更单价测试表 | CH301 |
|  | 铀矿 |  | 月变更支付月报 | CH302 |
|  |  |  | 月增补清单支付月报 | CH303 |
|  |  |  | 变更费用申请单 | CH304 |
|  |  |  | 工程变更令 | CH305 |
|  |  |  | 工程变更一览表 | CH326 |
|  |  |  | 工程分包申请审批单 | CH306 |
|  |  |  | 工程分包合同 | CH318 |
|  |  |  | 工程合同评审记录 | CH327 |
|  |  |  | 月计量报审表 | CH307 |
|  |  |  | 月支付报审表 | CH308 |
|  |  |  | 总体计量支付报审表 | CH309 |
|  |  |  | 单位工程质量等级认证书 | CH401 |
| 4 | 煤炭 | 质量管理 | 单位工程质量检验综合评定表 | CH402 |
|  |  |  | 单位工程竣工质量验收资料 | CH403 |
|  |  |  | 工程质量保修书 | CH404 |
|  |  |  | 工程验收报告 | CH405 |
|  | 冶金 |  | 工程质量保证书 | CH404 |
|  |  |  | 质量管理体系 | CH407 |
|  | 化工 |  | 质量控制程序 | CH408 |
|  |  |  | 主要隐蔽工程质量验收记录 | CH409 |
|  |  |  | 单位工程质量控制记录 | CH410 |
|  |  |  | 质量事故调查处理报告 | CH411 |
|  |  |  | 单位工程质量等级认证书 | CH401 |
|  |  |  | 单位工程检验综合评定表 | CH412 |
|  |  |  | 单位工程竣工质量验收资料 | CH413 |
|  |  |  | 施工单位、建设单位和设计单位三方签认的竣工验收单 | CH414 |
|  |  |  | 建设工程保修书 | CH404 |
|  |  |  | 质量缺陷处理方案 | CH420 |
|  | 建材 |  | 分项工程施工工艺 | CH421 |
|  |  |  | 设备安装工程检测结果 | CH422 |
|  |  |  | 测试验收报告 | CH423 |
|  |  |  | 系统调试报告 | CH424 |
|  |  |  | 单位工程竣工质量验收资料 | CH414 |
|  |  |  | 建筑工程保修书 | CH404 |
|  |  |  | 单位工程质量等级认证书 | CH401 |
|  | 铀矿 |  | 单位工程竣工报告 | CH430 |
|  |  |  | 单位工程竣工验收证书 | CH431 |
|  |  |  | 矿井二、三期工程年度施工组织设计和灾害预防、处理计划 | CH501 |
| 5 | 煤炭 | 安全管理 | 井筒在流沙层部位采用破壁注浆施工安全措施 | CH502 |
|  |  |  | 抽放瓦斯系统设计和安全措施 | CH503 |
|  |  |  | 建井二、三期工程的通风设计 | CH504 |
|  |  |  | 煤巷、半煤岩巷及有瓦斯涌出岩巷的掘进采用混合式通风的安全措施 | CH505 |
|  |  |  | 建井期间，未形成矿井通风系统之前，在作临时回风的井筒中进行烧焊作业的安全措施 | CH506 |
|  |  |  | 防治煤与瓦斯突出的安全措施 | CH507 |
|  |  |  | 防止煤层突出的安全措施 | CH508 |
|  |  |  | 石门揭煤爆破地点避灾路线及停电、撤人和警戒范围等安全措施 | CH509 |
|  |  |  | 高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域的采掘工作面采用毫秒爆破时，采用反向起爆的安全措施 | CH510 |
|  |  |  | 震动放炮的专项设计 | CH511 |
|  |  |  | 突出煤层的采掘工作面防止突出的安全措施 | CH512 |
|  |  |  | 防治水安全措施及应急预案 | CH513 |
|  |  |  | 防灭火安全措施及应急预案 | CH514 |
|  |  |  | 防瓦斯突出安全措施及应急预案 | CH515 |
|  |  |  | 防煤层突出安全措施及应急预案 | CH516 |
|  |  |  | 立井防坠安全措施及应急预案 | CH517 |
|  |  |  | 斜巷防跑车安全措施及应急预案 | CH518 |
|  |  |  | 氨泄露安全措施及应急预案 | CH519 |
|  |  |  | 轻伤事故调查分析处理报告 | CH520 |
|  |  |  | 生产事故(5万元以下)调查分析处理报告 | CH521 |
|  |  |  | 工程质量(2万元以下)调查分析处理报告 | CH522 |
|  |  |  | 项目安全生产管理制度 | CH523 |
|  |  |  | 工程安全生产责任书 | CH524 |
|  | 冶金 |  | 分包安全管理协议书 | CH525 |
|  |  |  | 事故安全措施及安全事故应急预案 | CH526 |
|  |  |  | 施工现场安全事故调查处理报告 | CH527 |
|  |  |  | 工程施工安全管理制度 | CH528 |
|  | 化工 |  | 工程施工安全责任书 | CH524 |
|  |  |  | 安全网络 | CH529 |
|  |  |  | 事故安全措施及安全事故应急预案 | CH526 |
|  |  |  | 施工现场安全检查监督报告 | CH530 |
|  |  |  | 施工现场安全事故调查处理报告 | CH527 |
|  |  |  | 项目安全生产管理制度 | CH523 |
|  | 建材 |  | 项目施工安全防范措施 | CH535 |
|  |  |  | 安全施工报批单 | CH536 |
|  |  |  | 企业职工伤亡事故月（年）报表 | CH537 |
|  |  |  | 生产安全事故应急救援预案 | CH526 |
|  |  |  | 工程安全生产责任书 | CH524 |
|  | 铀矿 |  | 分包安全管理协议书 | CH525 |
|  |  |  | 现场文明施工文件 | CH601 |
| 6 | 煤炭 | 现场环保文明施工管理 | 施工环境保护措施及管理方案 | CH602 |
|  | 冶金 |  | 文明施工措施 | CH603 |
|  |  |  | 文明施工检查监督报告 | CH604 |
|  |  |  | 文明施工目标责任书 | CH605 |
|  | 化工 |  | 现场文明施工报批单 | CH606 |
|  | 建材 |  | 现场文明施工文件 | CH601 |
|  | 铀矿 |  | 项目财务报表 | CH701 |
| 7 | 煤炭 | 成本费用管理 | 物资采购计划 | CH702 |
|  |  |  | 用款单计划 | CH703 |
|  |  |  | 工程款支付报告 | CH704 |
|  | 冶金 |  | 费用索赔申请表 | CH705 |
|  |  |  | 竣工结算申请表 | CH706 |
|  |  |  | 债权债务总表 | CH707 |
|  |  |  | 工程保险申报表 | CH708 |
|  |  |  | 工程结算审计表 | CH709 |
|  |  |  | 工程经济分析报告 | CH710 |
|  |  |  | 工程项目成本计划与控制 | CH711 |
|  | 化工 |  | 工程保险申请表 | CH708 |
|  |  |  | 费用索赔申请表 | CH705 |
|  |  |  | 工程款支付报告 | CH704 |
|  |  |  | 竣工结算申请表 | CH706 |
|  |  |  | 工程结算审计表 | CH709 |
|  |  |  | 债权债务总表 | CH707 |
|  |  |  | 工程经济分析报告 | CH710 |
|  |  |  | 项目财务报表 | CH701 |
|  | 建材 |  | 物质采购计划 | CH702 |
|  |  |  | 材料收料单 | CH711 |
|  |  |  | 用款单计划 | CH703 |
|  |  |  | 项目财务报表 | CH701 |
|  | 铀矿 |  | 物资采购计划 | CH702 |
|  |  |  | 材料收料单 | CH711 |
|  |  |  | 用款单计划 | CH703 |
|  |  |  | 用款单计划 | CH703 |

- B: 矿业工程签章文件表格格式详细表

- 一、各类签章表清单

| 表格序号 | 注册建造师签章表格名称 |
| --- | --- |
| 1-1 | 项目（工程）开工申请签章表 |
| 1-2 | 项目竣（交）工报告签章表 |
| 1-3 | 分项工程报验签章表 |
| 1-4 | 未完工程一览表 |
| 1-5 | 工程竣（交）工验收申请报告签章表 |
| 1-6（1） | 工程竣（交）工验收签章表 |
| 1-6（2） | 工程竣工验收证书 |
| 1-7 | 工程洽商记录 |
| 1-8 | 工程缺陷一览表 |
| 1-9 | 设计交底记录 |
| 1-10 | 隐蔽工程质量验收记录 |
| 3-1 | 工程变更单价测算签章表 |
| 3-2 | 月变更支付报表签章单 |
| 3-3 | 月增补清单支付月报单签章表 |
| 3-4 | 变更费用申请单签章表 |
| 3-5 | 工程变更申请表（变更令）签章表 |
| 3-6 | 工程分包申请表签章单 |
| 3-7 | 月计量报审表签章单 |
| 3-8 | 工程款（月支付）报审表签章单 |
| 3-9 | 总体计量支付报审表签章单 |
| 4-1 | 单位工程质量检验综合评定表签章单 |
| 4-2 | 单位工程竣工质量验收资料签章单 |
| 4-3 | 工程质量保修书 |
| 4-4 | 单位工程质量等级认证书 |
| 5-1 | 生产事故调查分析处理报告表签章单 |
| 7-1 | 项目财务报表报审单签章表 |
| 7-2 | 物资采购计划报审单签章表 |
| 7-3 | 用款单计划报审表签章单 |
| 8-1,8-2 | 施工单位项目文件编审签章表 |
| 8-3 | 文件封面格式 |

- 二、各类表格格式

（表1－1：开工申请报告签章表）                                                   CH117-1

矿业工程

项目（工程）开工申请报告

| 工 程 名 称 |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划开工日期 |  | 拟开工时间 |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 按合同约定应由我方完成的本项目全部开工准备工作已经完成，应由建设单位完成的其他准备工作也已完成，主要内容见下： - 施工许可证（附复印件） - 施工组织设计已批准 - 施工图纸已齐全 - 施工人员已到位 - 施工现场准备工作（电、路、水、通讯）已完成 - 施工测量准备已完成 - 前序（或必要的临时）工程已完成 - 其他 本项目（工程）已经具备开工条件。我方拟于 年 月 日 正式开工，请审核批准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目负责人(注册建造师)签章 |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 审查意见： 审查结论： □ 同意 □ 不同意 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师签章 |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |  |  |

注：1. 本表适用于注册建造师签章文件（CH117～47等）的开工申请报告部分。

2. 开工前准备工作内容可根据具体情况选择（√）或（×）。其他内容由施工到位根据需要填写。

3. 本表一式三份。由施工单位填报第一部分，经监理单位审批后分由建设单位、监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

（表1－2：竣工报告）                                                                  CH117-2

矿业工程

工程竣（交）工报告

| 工程（项目）名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竣(交)工工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 我方已经完成合同约定的 工程全部内容，特此报告该工程竣（交）工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  | 工程性质/内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 量 |  |  | 工 程 量 |  |  |  |  |  |  |
| 2．工程完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划开工日期 |  | 年 月 日 | 实际开工日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 计划竣(交)工日期 |  | 年 月 日 | 实际竣(交)工日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 3．工期是否延期及延期原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．竣（交）工条件说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目负责人(注册建造师)签章 |  |  |  | 报告日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1. 本表适用于注册建造师签章文件（CH117～47等）的竣工报告。

2. 本表一式三份。由施工单位填报第一部分，经监理单位组织预验收后分由建设单位、监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

(表1－3：分项工程报验单)                                                         CH148

矿业工程

分项工程验收申请报告

| 工程项目名称 |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 我方已经完成 分项工程的内容，并经自检合格，现申请验收，请予准。 附： 1．分项工程质量检验评定表 2．□ 施工记录（共 页） 3．□ 相关检验批质量评定材料（共 页） 4．□ 隐蔽工程检查记录（共 页） 5．□ 试验记录（共 页） 6．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检查员（签章） |  |  |  | 日 期 |  |  | 年 月 日 |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  | 申请日期 |  |  | 年 月 日 |
| 审查意见： 审查结论： 经审查，认为该工程： 1．□ 合格 □ 不合格 2．其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| (总)监理工程师签章 |  |  |  | 日 期 |  |  | 年 月 日 |

注：1．本表适用于注册建造师签章文件（CH148）的分项工程验收申请。

2．本表一式三份。由施工单位填报第一部分，经监理单位组织验收后分由建设单位、监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

(表1-4：未完工程一览表)                                                           CH149

矿业工程

工程延期申请表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 由于 原因，使我方合同内的 等部分工程尚未按期完工（详见未完工程一览表），未完工程将在 天内完成。特申请延期，请予以批准。 附件： 1．未完工程一览表 2．□ 工期延期依据及工期计算表 3．□ 相关证明材料 4．□ 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  |  | 申请日期 |  | 年 月 日 |  |
| 审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师签章 |  |  |  | 总监理工程师签章 |  |  |  |  |
| 日期：年 月 日 |  |  |  | 日期：年 月 日 |  |  |  |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH149）未完工程一览表（工程延期申请）。

2．本表一式三份。由施工单位填报第一部分，经监理单位审批后分由建设单位、监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

（表1－5：竣工验收申请）                                                         CH150

矿业工程

工程竣（交）工验收申请报告

| 项目（工程）名称 |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收工程名称 |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 我方已经完成合同约定的 工程全部内容，并经自检合格，现申请（竣工预）验收，请予准。 附： 1．□ 工程简要内容 2．□ 相关自检合格材料 |  |  |  |  |  |
| 施工项目负责人(注册建造师)签章 |  | 申请日期 |  | 年 月 日 |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH150）的竣工验收申请。

2．本表一式三份。由施工单位填报第一部分，经监理单位组织预验收后分由建设单位、监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

(表1-6（1）：工程竣工验收单)                                                      CH151-1

矿业工程

工程竣工验收单

| 项目名称 |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竣工工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  | 工程性质/内容 |  |  |  |  |  |
| 工 作 量 |  |  | 工 程 量 |  |  |  |  |  |
| 2．工程完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划开工日期 |  |  | 实际开工日期 |  |  |  |  |  |
| 计划竣(交)工日期 |  |  | 实际竣(交)工日期 |  |  |  |  |  |
| 3．工程验收情况（工程内容与质量评定意见）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 经检查，认为该工程： 1）□符合 □不符合 现行工程建设标准 3）□符合 □不符合 施工合同要求 2）□符合 □不符合 设计文件要求 4）□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查结论 评定该工程为： 1）□ 合格 □ 不合格 2）□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．参加验收人员签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位、部门 |  | 姓 名 | 单位、部门 |  |  |  | 姓 名 |  |
| 建设单位：(章) |  | 建设单位项目负责人(签章) 日期：年 月 日 | 设计单位：(章) |  |  |  | 设计单位驻工地代表(签章) 日期： 年 月 日 |  |
| 监理单位：(章) |  | 项目总监理工程师 (签章) 日期：年 月 日 | 施工单位：(章) |  |  |  | 施工项目负责人 (注册建造师)签章 日期： 年 月 日 |  |

注：1．本表适用于注册建造师签章文件（CH151）为竣（交）工验收证书（单）。

2．本表一式四份。由建设单位/监理单位填写完成后分交各单位自编资料编号存档。

(表1－6（2）：工程竣工验收证书)                                                   CH151-2

矿业工程

工程竣工验收证书

| 工 程 名 称 |  |  | 项目资料编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |
| 致 （建设单位）： （施工单位）： 由 （建设单位）合同委托 （施工单位）施工的 工程，已按合同要求全部完成，并经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方共同验收合格，认定本工程已竣工，特此证明。 附件： 1．□ 工程概况说明 2．□ 工程验收记录 3．□ 其他： |  |  |  |  |
| 建设单位：（章） |  | 建设单位项目负责人（签章） 日期： |  |  |
| 设计单位：（章） |  | 设计单位驻工地代表（签章） 日期： 年 月 日 |  |  |
| 项目监理单位：（章） |  | 项目总监理工程师（签章） 日期： 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（章） |  | 施工项目负责人(注册建造师)签章 日期： 年 月 日 |  |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH151）：工程竣工验收证书。

2．本表一式三份。由监理单位负责填写，经建设单位、监理单位、施工单位及相关人员签章后分由各自单位编号存档。

(1-7：工程洽商记录表)                                                             CH163

矿业工程

工程洽商记录表

| 工 程 名 称 |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 洽商内容提要 |  |  |  |  |  |  |
| 主要提议单位 |  |  |  |  | 洽商日期 | 年 月 日 |
| 序 | 涉及图纸编号 |  | 洽商内容 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： |  |  |  | 设计单位： |  |  |
| 建设单位项目负责人（签章） 日期： 年 月 日 |  |  |  | 设计单位驻工地代表（签章） 日期： 年 月 日 |  |  |
| 项目监理单位： |  |  |  | 施工单位： |  |  |
| 项目总监理工程师（签章） 日期： 年 月 日 |  |  |  | 施工项目负责人(注册建造师)签章 日期： 年 月 日 |  |  |

(1－8：工程缺陷一览表)                                                           CH171

矿业工程

工程缺陷一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工工程名称/内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | 存在问题与整改要求 |  |  | 整改措施与落实情况 |  |  |  |  | 完成日期 |
| 签发单位名称 |  |  |  |  | 整改责任单位 |  |  |  |  |  |
| 签发人签章 |  |  |  |  | 整改责任单位 负责人签章 |  |  |  |  |  |
| 致 （签发单位）： 根据以上签发单位提出的整改意见，我方已经完成整改要求内容，请予以验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改责任单位 负责人签章 |  |  |  | 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  | 签字日期 年 月 日 |  |  |
| 整改结论意见： 1．□ 同意验收 3．□ 其他 2．□ 尚存在问题，继续整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 |  |  |  | 验收单位负责人 签章 |  |  |  | 签字日期： 年 月 日 |  |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH171）：工程缺陷一览表。

2．本表由签发单位签发后由施工项目负责人(注册建造师)完成并签章，交验收后双方保存。

(1-9：设计交底记录)                                                      CH196

矿业工程

设计交底记录

| 工 程 名 称 |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容概要 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 交底日期 | 年 月 日 |
| 序 | 涉及图纸编号 |  | 交底内容 |  |  |  |
| 1 |  |  | 1． |  |  |  |
|  |  |  | 2． |  |  |  |
| 2 |  |  | 1． |  |  |  |
|  |  |  | 2． |  |  |  |
| 设计单位交底人（签章） 日期： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位接受交底人（签章） 日期： 年 月 日 |  |  |
| 设计单位项目负责人（签章） 日期： 年 月 日 |  |  |  | 施工项目负责人(注册建造师)签章 日期： 年 月 日 |  |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH196）：设计交底记录。

(1－10：隐蔽工程质量验收报告)                                                     CH199

矿业工程

隐蔽工程质量验收报告

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽部位/名称 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年 月 日 |
| 隐蔽工程检查依据： 1．施工图纸： （图号： ）； 2．设计变更/洽商文件： （文件编号： ）； 3．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽内容及其技术要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．□ 材料要求 |  |  | 2．□ 规格尺寸要求 |  |  |  |  | 3．□ 其他： |  |  |
| 材料名称 | 要求内容 |  | 应检项目名称 |  | 规格要求 |  |  |  |  |  |
| 以上内容经自检合格，申请验收并同意隐蔽。 申报人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见： 检查结论： □ 同意隐蔽 □ 不同意隐蔽，要求修改并复检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业工长 签章 |  | 专业质检员签章 |  |  | 施工项目负责人（注册建造师）签章 |  |
| 主管监理人员（签章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH199）：隐蔽工程质量验收报告。

(表1－11：各类编制文件签章表)                                                   CH101-1

矿业工程

文件编审人员签章表

| 工程项目名称 |  |  |  |  | 项目资料 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 姓名 | (本人签字) | 所在部门 | 职务 | 专业技术职称 |  | 日 期 |
| 编 制 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 查 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  | 签字日期 |  | 年 月 日 |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件中各类编制文件的编审人员签章表（CH101~116，152～153，164，167，173～185，CH201~207，CH310~311，327，CH407~408，420～421，CH501～519、523～524，526，528～529，535～536，CH601～603，605～606，CH710，711）。

2．本表由施工项目负责人(注册建造师)最后签章完成，附于相应文件。

（表1－12：各类编制文件签章表）                                                  CH101-2

矿业工程

文件送审签章表

| 工程/项目名称 |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 （监理单位）： 我方已根据施工合同的有关规定完成了 文件的编制工作，并已经我单位上级主管部门负责人批准。现提请审查。 附：1. ____________ （文件名） 2. □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| 施工单位专业负责人签章 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师签章 |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 总监理工程师签章 |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件中各类编制文件的送审签章表（CH101~116，CH152~155，CH164，167，170，173～185，CH201~207，CH310~311，CH327， CH407～408，420～421，CH501～519、523～524，526，528～529，535～536，CH601～603，605～606，CH710，711）。

2．本表一式二份，由施工单位填报提交监理单位审核后，各自编号存档。

（1－13：各类文件封面签章表）                                                               CH314

矿业工程

编制文件封面

| 工程项目名称 |  | 项目资料编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制单位 |  |  |  |
| 文件名： 编制人 审 核 施工项目负责人 签 章 （注册建造师） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

1．本表适用于注册建造师签章文件中各类文件封面签章表（CH314～315，317～319，325，328，CH410，422～424， CH525，530，537，CH604，CH707～708）。

(3－1：变更单价测算表)                                                           CH301

矿业工程

工程变更单价报审表

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 兹根据第（ ）号工程变更单，计算工程量和费用的清单如下，请审核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 变 更 前 |  |  |  |  |  |  | 变 更 后 |  |  |  |  |  | 工程款增减（元） |  |
|  | 工程量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  |  | 工程量 | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  |  |
| 附件： 1．第 号工程变更单 2．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算经济师签章 |  |  |  |  |  |  | 制表日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  |  |  |  | 报审日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师签章 |  |  |  |  |  | 总监理工程师签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表适用于注册建造师签章文件（CH301）变更单价测算表。

2．本表一式三份，由施工单位填报第一部分，交监理单位审核签认；留监理单位一份；其余由建设单位、施工单位并各自填写资料编号存档。

（3－2：月变更支付月报表）                                                        CH302

矿业工程

月变更支付月报单

（      ）年    月

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 兹根据 年 月工程变更完成和费用变更情况，我方已完成该月变更支付月报表工作。现予以提交，请审核。 附件： 1． 年 月变更支付月报表 2．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算经济师签章 |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  | 报审日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 审查意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 理 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  | 日 期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  | 日 期 |  |  | 年 月 日 |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH302）月变更支付月报表。

2．本表一式三份，由施工单位填报第一部分，交监理单位审批签认；留监理单位一份；其余由建设单位、施工单位并各自填写资料编号存档。

（3－3：月增补清单支付月报）                                                      CH303

矿业工程

月增补清单支付月报单

（      ）年    月

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 兹根据 年 月实际工程完成情况，我方已完成该月增补清单支付月报表工作。现予以提交，请审核。 附件： 1． 年 月增补清单支付月报表 2．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算经济师签章 |  |  |  |  | 日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  |  | 报审日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 审查意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 理 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH303）：月增补清单支付月报。

2．本表一式三份，由施工单位填报第一部分，交监理单位审批签认；留监理单位一份；其余由建设单位、施工单位并各自填写资料编号存档。

（3－4：变更费用申请单）                                                          CH304

矿业工程

变更费用申请单

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 兹根据第（ ）号工程变更单，我方已按合同及相关规定完成工程量和费用变更计算。现提出费用变更申请，请核准。 附件： 1．变更单价测算报审表 2．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算经济师签章 |  |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  |  | 申请日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 审查意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 理 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 年 月 日 |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH304）变更费用申请表。

2．本表由施工单位填报，与变更单价测算表构成单价变更申请文件。

(3－5：工程变更申请表（变更令）)                                                    CH305

矿业工程

工程变更申请表（变更令）

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 由于 的原因，兹提出关于 工程的变更（详细内容见附件），请审批。 附件： 1．工程变更一览表 2．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  |  | 申请日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 审查意见： 注：此同意变更的审查意见作为本工程第 号变更令。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 设计单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  | 施工单位 |  |
| 项目负责人签章 日期： 年 月 日 | 工地代表签章 日期： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师签章 日期： 年 月 日 |  |  |  | 施工项目负责人(注册建造师) 签章 日期： 年 月 日 |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH305），为施工单位提出的工程变更申请（变更令）。

2．本表一式四份，由施工单位填报第一部分，交监理单位会同建设单位、设计单位及施工单位会审签认，并由四方各自填写资料编号存档。

（3－6：工程分包申请表）                                                         CH306

矿业工程

工程分包申请表

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 考虑到 的原因，我方决定对下列工程内容（部位）进行分包，且经考察后认为， 单位具有承担该部分工程的资质和施工能力，可保证该部分工程按合同约定完成，拟选择其作为该部分工程的分包单位。请予以审查和批准。 附件： 1．□ 分包单位资质材料 2．□ 分包单位业绩材料 3．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包工程名称（部位） |  | 单位 |  | 工程量 |  | 说明 |  |  |  |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  |  |  |  | 申请日期 |  |  | 年 月 日 |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师签章 |  |  |  |  | 总监理工程师签章 |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1．本表适用于注册建造师签章文件（CH306）的工程分包申请审批表。

2．本表一式三份，由施工单位填报第一部分，交监理单位审签；留监理单位一份；其余分送建设单位、施工单位并各自填写资料编号存档。

（3－7：月计量报审表）                                                            CH307

矿业工程

月工程量计量报审表

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 兹申报 年 月份我方已完成的工程量为 ，现申请核定。 附件： 1．当月完成的工程量统计表 2．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算经济师签章 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  |  |  | 申请日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 经审核以下项目的工程量存在差异，应以核定的工程量为准。本月核定的工程量总计为 。详细核定结果见下表： （ ）年 月份工程量核定结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计表序 号 | 项目名称 | 单位 | 申报数 |  |  |  |  | 核定数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 合计（元） |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师签章 |  |  |  |  | 总监理工程师签章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表适用于注册建造师签章文件（CH307）：月计量报审表。

2．本表一式三份，由施工单位填报第一部分，交监理单位签认；留监理单位一份，其余分送建设单位、施工单位并各自填写资料编号存档。

（3－8：工程款（月支付）报审表）                                                            CH308

矿业工程

月工程款支付报审表

（      ）年    月

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 我方于 年 月经计量已完成本月工程量 。根据施工合同约定，建设单位应于 年 月 日前支付该月工程款共计（大写） （小写） 。现提请审核，并请予以开具工程款支付证书。 附件： 1． 年 月支付报审表 2．□ 年 月工程量计量表（复印件） 3．□ 计算方法 4．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算经济师签章 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  |  | 申请日期 |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师签章 |  |  |  | 总监理工程师签章 |  |  |  |  |
| 日期：年 月 日 |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH308）的月支付报审表。

2．本表一式二份，由施工单位填报提交监理单位一份，自留一份。监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

（3－9：总体计量支付报审表）                                                       CH309 矿业工程

总体计量支付报审表

| 工程项目名称 |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 我方已完成合同约定的 的工作。现提交该工程总体计量支付表，请予以审核。 附件： 1． 工程总体计量支付表 2．□ 计量凭证 3．□ 计算方法 4．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算经济师签章 |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  | 申请日期 |  | 年 月 日 |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师签章 |  |  | 总监理工程师签章 |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH309）总体计量支付报审表。

2．本表一式三份，由施工单位填报提交监理单位审核。审核后由建设单位、监理单位、施工单位各自编号存档。

（4－1：单位工程质量检验综合评定表）                                                CH402

矿业工程

单位工程质量验收综合评定表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  | 工程性质/内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作量 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．工程完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划开工日期 |  |  |  |  |  |  | 实际开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划竣(交)工日期 |  |  |  |  |  |  | 实际竣(交)工日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．质量评定情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目序次 | 检验项目 |  |  |  |  | 评 定 情 况 |  |  |  |  |  |  |  | 核定情况 |
| 1 | 分部工程质量评定汇总 |  |  |  |  | 共 分部，其中优良分部 ；优良率 %； 指定分部质量等级： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量保证资料核查 |  |  |  |  | 共核查 项，其中： 齐全 项，基本齐全 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 观感质量评分 |  |  |  |  | 应得 分，实得 分。 得分率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业评定等级： |  |  |  |  |  |  |  | 工程质量监督部门或主管部门核定： |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  | （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量监督单位 |  | （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 企业经理签章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业技术负责人签章 |  |  |  |  |  |  |  | 核定人签章 |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  |  |  |  |  | 负责人签章 |  |  |  |  |  |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH402）：单位工程质量检验综合评定表。

2．本表一式三份。由监理单位负责填写，经建设单位、监理单位、施工单位及相关人员签章后分由各自单位编号存档。

（4－2：单位工程竣工质量验收资料）                                                  CH403

矿业工程

单位工程竣工质量验收资料检查表

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文 件 名 称 | 检 （核） 查 评 定 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  | 单份质量保证资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单种质量 保证资料 |  |  |  |
|  |  | 主要单份质量保证资料 |  |  |  |  | 一般单份质量保证资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应有份数 | 实有份数 | 符合要求 | 基本符合要求 | 不 符合 要求 | 应有份数 | 实有份数 |  | 符合要求 | 基本符合要求 | 不 符合 要求 |  | 齐全 | 基本齐全 | 不齐全 |  |
| 1 | 钢材出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 2 | 钢材力学试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 3 | 钢材化学分析试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 4 | 焊条（剂）合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 5 | 焊接试(检)验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 6 | 水泥出厂合格证或 出厂试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 7 | 水泥试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 8 | 砖、砌块出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 9 | 砖、砌块、料石试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 10 | 砂子试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 11 | 碎(卵)石试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 12 | 外加剂出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 13 | 外加剂试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 14 | 防水材料出厂质量证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 15 | 防水材料试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 16 | 预制钢筋砼构件出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 17 | 预制构件结构性能试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 18 | 钢结构构件出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 19 | 砼试块力学试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 20 | 砼抗渗试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 21 | 商品砼出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 22 | 砼试块强度统计评定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 23 | 喷射砼强度检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 24 | 砂浆试块力学试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 25 | 砂浆试块强度统计评定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 26 | 隐蔽工程检查验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 27 | 施工组织设计、作业规程、技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 砼用水PH值化验单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 砼配合比通知单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 砂浆配合比通知单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 31 | 锚杆锚固剂出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 32 | 锚杆杆体出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 33 | 锚杆抗拔力检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 34 | 井筒漏水量实测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 35 | 施工及质量自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 36 | 分部工程质量检验评定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 37 | 分项工程质量检验评定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 38 | 工程质量事故报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 39 | 工程质量事故处理记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 40 | 实测设备基础图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 41 | 检查钻孔地质报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 42 | 地质预测和综合分析报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 43 | 主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 44 | 施 工 图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 45 | 设计变更通知单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| 46 | 竣 工 图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ |
| 检查（核查）结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要单种质量保证资料检（核）查 项，其中，齐全 项，基本齐全 项，不齐全 项； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般单种质量保证资料检（核）查 项，其中，齐全 项，基本齐全 项，不齐全 项； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本齐全率为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程质量保证资料检（核）查等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查（核查）单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目负责人(注册建造师)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 负 责 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查（核查）人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：△代表一般单种质量保证资料； ※代表主要单种质量保证资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4－3：工程质量保修书）                                                          CH404

矿业工程

工程质量保修书

工程名称 发 包 人 承 包 人 施工项目负责人 发包人、承包人双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《矿山井巷施工验收规范》，经协商一致，对________________________________________________（工程全称）签订工程质量保修书。 附：□ 工程质量保修书正文 □ 其他 发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 施工项目负责人（签字）： 年 月 日 年 月 日

注：1．本表适用于注册建造师签章文件（CH404）：工程质量保修书。

2．本表一式三份。由施工单位填报，经监理单位审核后分由建设单位、监理单位、施工单位各自存档。

（4－4：单位工程质量等级认证书）                                                           CH401

矿业工程

单位工程质量等级认证书

| 项 目 名 称 |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |
| 开工日期 | 年 月 日 | 竣工日期 |  | 年 月 日 |  |
| 工程主要参数/工程量 |  | 认证等级 |  | 年 月 日 |  |
| 初验意见： 初验单位 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 认证意见： 质量认证机构 年 月 日 |  |  |  |  |  |

（5－1：生产事故调查分析处理报告表）                                                 CH520～522

矿业工程

事故调查分析处理报告表

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程建设单位 |  |  |  |  | 工程设计单位 |  |  | 工程监理单位 |  |  |  |  |
| 事故性质 |  |  |  | □ 轻伤事故 □ 生产事故 □ 质量事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故基本情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生时间 |  |  |  | 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故造成的损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故造成伤亡情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件： 1．事故调查及分析报告 2．□ 事故的相关资料 3．□ 已采取的应急措施与善后措施 □ 整改措施 4．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故报告单位 |  |  |  |  |  | 事故报告人 |  |  | 报告时间 |  |  |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH520～522）的各种事故调查分析处理报告。

2．本表由施工单位填报，提交上级主管及建设单位、监理单位等部门，自留一份。并由建设单位、监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

（表7－1：项目财务报表）                                                                    CH701

矿业工程

项目财务报表

| 工程项目名称 |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 我方已完成 工程项目财务预算工作，现报送该工程项目财务预算报表，请予以审核。 附件： 1．项目财务报表 2．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算经济师签章 |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |
| 工程监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 总/专业监理工程师 |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH701）财务报表。

2．本表一式二份，由施工单位填报提交监理单位审核后，各自编号存档。

（表7－2：物资采购计划）                                                          CH702

矿业工程

物资采购计划报审单

| 工程项目名称 |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 本项目 工程的物资采购计划已由我方完成，现报送该工程物资采购计划报表，请予以审核。 附件： 1．物资采购计划表 2．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算经济师签章 |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |
| 工程监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 总/专业监理工程师 |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH702）物资采购计划表。

2．本表一式二份，由施工单位填报提交监理单位审核后，各自编号存档。

（表7－3：用款单计划报表）                                                        CH703

矿业工程

用款单计划报审表

| 工程项目名称 |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 致 （项目监理单位）： 我单位编制完成了 工程用款计划，现上报该工程用款单计划表，请予以审核。 附件： 1．用款单计划表 2．□ 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算经济师签章 |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |
| 施工项目负责人 (注册建造师)签章 |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |
| 工程监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 总/专业监理工程师 |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH703）用款单计划。

2．本表一式二份，由施工单位填报提交监理单位审核后，各自编号存档。

（7-4：材料收料单）                                                               CH711

矿业工程

材料收料单

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目资料编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  | 规格 型号 |  | 进料数量 | 生产厂家 | 检验项目 |  |  | 检验 结果 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 合格证号 |  |  |  |  |  |  |
| 进料时间 |  |  | 年 月 日 |  |  | 检验人员签章 |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 检验时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签章栏 |  | 监理单位主管人员签章 |  |  |  | 专业质检人员签章 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 专业工长签章 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工项目负责人签章 |  |  |  | 日期 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH711）：材料收料单。